2010-2012年人才专项用房供地与建设计划

| 序号 | 类别 | 地块名称 | 供地责任主体 | 供地 面积 | 供地时间 | 建设责任主体 | 建设规模 | 开工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本 级人 才专 项用 房 | 杭氧杭锅地块 | 市国土资源局 （市土地储备中心） | 100亩 | 2010年6月底前 | 市机关事务局 | 12万平方米 | 2011年 |
| 2 |  | 之江地块 | 西湖区政府 | 100亩 | 2010年10月底前 | 市机关事务局 | 10万平方米 | 2010年 |
| 3 |  | 滨江风情大道西地块 | 滨江区政府 | 100亩 | 2010年底前 | 市机关事务局 | 10万平方米 | 2011年 |
| 4 |  | 杭钢单元地块(暂定) | 拱墅区政府 | 100亩 | 2010年底前 | 市建委 | 10万平方米 | 2011年 |
| 5 |  | 红五月地块(暂定) | 江干区政府 | 100亩 | 2010年底前 | 市建委 | 10万平方米 | 2011年 |
| 6 |  | 转塘地块(暂定) | 西湖区政府 | 100亩 | 2010年底前 | 市建委 | 10万平方米 | 2011年 |
| 7 | 区级 人才 专项 用房 | 钱江世纪城地块一、二期，萧山老城区地块 | 萧山区政府 | 300亩 | 2010年6月底前供地100亩，2010年底前供地200亩 | 萧山区政府 | 30万平方米 | 2010年开工10万平方米， 2011年开工20万平方米 |
| 8 |  | 余杭经济开发区、 星桥地块 | 余杭区政府 | 300亩 | 2010年6月底前供地100亩，2010年底前供地200亩 | 余杭区政府 | 30万平方米 | 2010年开工10万平方米， 2011年开工20万平方米 |
| 9 |  | 西兴镇北地块、 浦沿地块 | 滨江区政府 | 150亩 | 2010年底前 | 滨江区政府 | 15万平方米 | 2010年开工6万， 2011年开工9万平方米 |
| 10 |  | 大学城北地块 | 杭州经济开发区管委会 | 150亩 | 2010年底前 | 杭州经济开发区管委会 | 15万平方米 | 2010年 |
| 合计 | 1500亩 |  |  | 152万平方米 | 2010年开工51万平方米， 2011年开工101万平方米 |