附表1

2015年钱塘江水环境治理重点项目汇总表

| 序号 | 项目类别 | 项目具体内容 | 项 目 子类数 | 投资估算 (亿元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业污染治理 | 完成8家化工、3家印染企业整治提升工作，义乌、东阳电镀园区全部建成投运，永康电镀园区完成建设任务；富阳、诸暨、武义、浦江、永康、常山、衢江、婺城、缙云等地开展特色行业整治；开展相关能力建设。 | 16 | 22.14 |
| 2 | 污水处理等基础 设施建设 | 新建污泥处置设施135吨/日，新建污水管网639公里，完成污水处理厂（一级A）提标改造25座，实施污水处理厂（一级A）提标改造18座，新增污水处理能力35万吨/日。新增危险废物处置能力13万吨/年。 | 95 | 14.65 |
| 3 | 农业面源污染治理 | 完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升7563个；建成标准化水禽场35个，建成畜禽粪便收集处理中心6个；推广测土配方施肥1005万亩次，实现化肥减量9564吨（实物）；推广病虫害统防统治176万亩次，绿色防控融合面积70.14万亩次，实现农药减量1371吨。 | 28 | 9 |
| 4 | 水产养殖污染治理 | 水产养殖塘生态化改造2.51万亩；稻鱼共生轮作减排2.44万亩；禁养限养区划定整治5.6万亩；建设1个规模化水产集中养殖区尾水自动监测点；淡水增殖放流26640万尾。 | 77 | 1.44 |
| 5 | 黑臭河综合治理 | 完成黑臭河整治100.1公里；对已整治的772.9公里进行深化提升。 | 26 | 12.82 |
| 6 | 河道综合治理 | 河道综合整治432.5公里。 | 22 | 4.5 |
| 7 | 饮用水源保护 | 一级保护区隔离防护、污染源清理、合格规范饮用水源创建等。 | 36 | 8.26 |
| 8 | 落后产能淘汰 | 完成国家下达的淘汰落后和严重过剩产能年度任务。 | / | / |
| 9 | 监测监管能力建设 | 新装50家污染源自动监控系统; 39家企业安装刷卡排污总量控制系统。 | 26 | 0.08 |
| 10 | 船舶污染治理 | 完成船舶垃圾接收点建设，规划建设船舶油污水接收点等。 | 3 | 0.08 |
| 11 | 湖泊生态保护 | 5个设区市6个湖泊（水库）按国家良好湖泊生态环境规划，完成年度任务。 | 7 | 6.70 |
| 12 | 废弃矿山矿井治理 | 计划治理废弃矿井484个。 | 11 | / |
| 13 | 湿地生态保护 | 衢江区、开化县共5个生态湿地保护项目完成年度相应任务。 | 5 | 2.18 |
| 14 | 农村生活污水治理 | 农村生活污水治理村数3055个，新增受益农户数57.25万户。 | 25 | 47.8 |
| 合 计 | 377 | 129.6 |

附表2

2015年钱塘江水环境治理重点项目表

1、工业污染治理（牵头单位：省环保厅）

| 序号 | 项目类别 | 设区市 | 县(市、区) | 2015年工作任务 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六大行业整治收尾工作 | 绍兴 | 诸暨市 | 完成3家印染企业搬迁整治任务。 | 20000 |
| 2 |  | 金华 | 兰溪市 | 完成2家化工企业搬迁整治任务 | 12000 |
| 3 |  | 金华 | 义乌市 | 义乌电镀园区全面建成投运 | 9000 |
| 4 |  | 金华 | 东阳市 | 完成3家化工企业搬迁整治任务，东阳六石、横店电镀园区全面建成投运 | 39800 |
| 5 |  | 金华 | 永康市 | 永康电镀园区完成建设任务 | 32000 |
| 6 |  | 衢州市 | 龙游县 | 捷马化工股份有限公司完成整治提升任务 | 3000 |
| 7 |  | 衢州市 | 江山市 | 浙江江山化工股份有限公司、江山江环化学有限公司完成整治提升任务 | 3000 |
| 8 | 特色行业整治 | 杭州市 | 富阳区 | 大源铝型材行业整治工程，共涉及企业52家，其中拟依法关闭8家，整治提升42家。 | 1800 |
| 9 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸暨市开展约300家建材行业专项整治。 | 500 |
| 10 |  | 金华 | 武义县 | 完成75家塑料制品加工（作坊）整治任务 | 12 |
| 11 |  | 金华 | 浦江县 | 完成1500家水晶企业的整治提升任务 | 93000 |
| 12 |  | 金华 | 永康市 | 完成354家铸造行业企业（作坊）整治任务 | 1100 |
| 13 | 特色行业整治 | 衢州市 | 常山县 | 常山县石灰窑整治工程，计划在2015年底前关闭石灰窑16家 | 160 |
| 14 |  | 衢州市 | 衢江区 | 衢江区石灰窑整治工程，计划在2015年底前关闭石灰窑93条，75家 | 4650 |
| 15 |  | 衢州市 | 柯城区 | 完成柑橘加工行业整治，关闭柑橘加工企业8家 | 1200 |
| 16 |  | 丽水市 | 缙云县 | 铸造行业5家企业整治提升，拟搬迁入园1家，关停2家。 | 200 |
| 钱塘江流域合计 | 完成六大行业整治收尾工作；根据各地产业结构和布局开展特色行业整治；开展相关能力建设。 | 221422 |

2、污水处理等基础设施建设（牵头单位：省建设厅、省环保厅）

城镇污水处理设施建设（省建设厅）

| 序号 | 项目类别 | 设区市 | 县(市、区) | 2015年工作任务 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建污泥处置设施 | 衢州市 | 江山市 | 建成投运江山市污泥无害化处置项目，新建污泥处置设施120吨/日 | 1500 |
| 2 |  | 丽水市 | 缙云县 | 建成污水处理厂污泥处置设施，新建污泥处置设施15吨/日 | 233 |
| 3 | 新建污水管网 | 杭州市 | 萧山区 | 新增污水收集管网15公里 | 3000 |
| 4 |  | 杭州市 | 富阳区 | 新增污水收集管网10公里 | 1800 |
| 5 |  | 杭州市 | 建德市 | 新增污水收集管网20公里 | 3900 |
| 6 |  | 杭州市 | 桐庐县 | 新增污水收集管网30公里 | 5000 |
| 7 |  | 杭州市 | 淳安县 | 新增污水收集管网15公里 | 2800 |
| 8 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 新增污水收集管网25公里 | 1500 |
| 9 |  | 金华市 | 市本级 | 新增污水收集管网12公里 | 15595 |
| 10 |  | 金华市 | 婺城区 | 新增污水收集管网18公里 | 3500 |
| 11 |  | 金华市 | 金东区 | 新增污水收集管网35公里 | 8200 |
| 12 |  | 金华市 | 兰溪市 | 新增污水收集管网25公里 | 2786 |
| 13 |  | 金华市 | 东阳市 | 新增污水收集管网40公里 | 6000 |
| 14 |  | 金华市 | 义乌市 | 新增污水收集管网38公里 | 6100 |
| 15 |  | 金华市 | 永康市 | 新增污水收集管网50公里 | 10000 |
| 16 |  | 金华市 | 浦江县 | 新增污水收集管网45公里 | 7000 |
| 17 | 新建污水管网 | 金华市 | 武义县 | 新增污水收集管网16公里 | 6600 |
| 18 |  | 金华市 | 磐安县 | 新增污水收集管网4公里 | 600 |
| 19 |  | 金华市 | 开发区 | 新增污水收集管网14公里 | 4000 |
| 20 |  | 衢州市 | 柯城区 | 新建污水收集管网21.19公里 | 2990 |
| 21 |  | 衢州市 | 衢江区 | 新建污水收集管网16.34公里 | 2960 |
| 22 |  | 衢州市 | 集聚区 | 新建污水收集管网10.29公里 | 1400 |
| 23 |  | 衢州市 | 西区 | 新建污水收集管网1.44公里 | 3146 |
| 24 |  | 衢州市 | 龙游县 | 新建污水收集管网21公里 | 2400 |
| 25 |  | 衢州市 | 江山市 | 新建污水收集管网30公里 | 10850 |
| 26 |  | 衢州市 | 常山县 | 新建污水收集管网26.4公里 | 3420 |
| 27 |  | 衢州市 | 开化县 | 新建污水收集管网27公里 | 12312 |
| 28 |  | 丽水市 | 缙云县 | 新建污水收集管网2公里 | 220 |
| 29 | 污水处理厂提标改造（一级A） | 杭州市 | 桐庐县 | 完成桐庐污水处理厂（6万吨/日）一级A提标改造工程 | 8573 |
| 30 |  | 杭州市 | 桐庐县 | 完成横村镇污水处理厂（1万吨/日）一级A提标改造工程 | 1500 |
| 31 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 完成山下湖镇污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 500 |
| 32 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 完成枫桥镇污水处理厂（1.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 500 |
| 33 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 完成诸暨市店口镇污水处理厂（1.8万吨/日）一级A提标改造工程 | 1200 |
| 34 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 完成诸暨市东大牌头镇污水处理厂（1万吨/日）一级A提标改造工程 | 300 |
| 35 |  | 金华市 | 金东区 | 完成曹宅镇污水厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 316 |
| 36 | 污水处理厂提标改造（一级A） | 金华市 | 义乌市 | 完成义乌稠江污水厂（15万吨/日）一级A提标改造工程 | 9030 |
| 37 |  | 金华市 | 义乌市 | 完成佛堂污水厂（4万吨/日）一级A提标改造工程 | 5466 |
| 38 |  | 金华市 | 浦江县 | 完成浦江第二污水处理厂（1.8万吨/日）一级A提标改造工程 | 347 |
| 39 |  | 金华市 | 浦江县 | 完成浦江县郑家坞（第三）污水厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 1080 |
| 40 |  | 金华市 | 兰溪市 | 完成游埠污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 200 |
| 41 |  | 金华市 | 兰溪市 | 完成诸葛镇污水处理厂（0.1万吨/日）一级A提标改造工程 | 100 |
| 42 |  | 金华市 | 兰溪市 | 完成黄店镇污水处理厂（0.1万吨/日）一级A提标改造工程 | 100 |
| 43 |  | 金华市 | 兰溪市 | 完成梅江镇污水处理厂（0.3万吨/日）一级A提标改造工程 | 150 |
| 44 |  | 金华市 | 兰溪市 | 完成马涧镇污水处理厂（0.1万吨/日）一级A提标改造工程 | 100 |
| 45 |  | 金华市 | 兰溪市 | 完成兰溪市钱江水务有限公司污水厂（4万吨/日）一级A提标改造工程 | 4000 |
| 46 |  | 金华市 | 东阳市 | 完成东阳污水处理有限公司（5.9万吨/日）一级A提标改造工程 | 1800 |
| 47 |  | 金华市 | 永康市 | 完成永康市钱江水务有限公司污水处理厂（4万吨/日）一级A提标改造工程 | 900 |
| 48 |  | 金华市 | 永康市 | 完成龙山镇污水处理厂（0.2万吨/日）一级A提标改造工程 | 300 |
| 49 |  | 金华市 | 武义县 | 完成武义中成污水处理厂（2.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 1500 |
| 50 |  | 衢州市 | 江山市 | 完成鹿溪污水处理厂（4万吨/日）一级A提标改造工程 | 3404 |
| 51 |  | 衢州市 | 常山县 | 完成城市污水处理二期（2万吨/日）一级A提标改造工程，新建2万吨/日 | 5317 |
| 52 | 污水处理厂提标改造（一级A） | 衢州市 | 龙游县 | 完成龙游县城市污水处理厂一期（2万吨/日）一级A提标改造工程，新建二期2万吨/日 | 7000 |
| 53 |  | 丽水市 | 遂昌县 | 完成大柘、石练等7个建制镇的污水处理厂一级A改造提升工程 | 2305 |
| 54 |  | 杭州市 | 市本级 | 开工建设杭州市七格污水处理厂（一期、二期）（60万吨/日）一级A提标改造工程 | 20000 |
| 55 |  | 杭州市 | 市本级 | 开工建设杭州市七格污水处理厂（三期）（60万吨/日）一级A提标改造工程 | 12000 |
| 56 |  | 杭州市 | 萧山区 | 开工建设钱江污水处理厂（22万吨/日）一级A提标改造工程，新建12万吨/日 | 10000 |
| 57 |  | 杭州市 | 富阳区 | 开工建设富阳市污水处理四期（8万吨/日）一级A提标改造工程，新建6万吨/日 | 7000 |
| 58 |  | 杭州市 | 富阳区 | 开工建设富阳新登污水处理二期（1万吨/日）一级A提标改造工程 | 10000 |
| 59 |  | 杭州市 | 建德市 | 开工建设梅城污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 1000 |
| 60 |  | 杭州市 | 桐庐县 | 开工建设桐庐七里泷污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 200 |
| 61 |  | 杭州市 | 淳安县 | 开工建设汾口污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 | 1000 |
| 62 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 开工建设次坞镇污水处理厂（0.4万吨/日）一级A提标改造工程 | 300 |
| 63 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 开工建设璜山镇污水处理厂（0.3万吨/日）一级A提标改造工程 | 300 |
| 64 |  | 金华市 | 婺城区 | 开工建设蒋堂镇污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 |  |
| 65 |  | 金华市 | 婺城区 | 开工建设琅琊镇污水厂污水处理厂（0.5万吨/日）一级A提标改造工程 |  |
| 66 | 污水处理厂提标改造（一级A） | 金华市 | 东阳市 | 开工建设东阳横店污水处理厂污水处理厂（5万吨/日）一级A提标改造工程 |  |
| 67 |  | 金华市 | 兰溪市 | 开工建设香溪镇污水处理厂（0.1万吨/日）一级A提标改造工程 | 60 |
| 68 |  | 金华市 | 永康市 | 开工建设前仓镇污水处理一期（0.2万吨/日）一级A提标改造工程 |  |
| 69 |  | 衢州市 | 柯城区 | 开工建设航埠污水处理厂（0.3万吨/日）一级A提标改造工程 | 330 |
| 70 |  | 衢州市 | 柯城区 | 开工建设石梁污水处理厂（0.06万吨/日）一级A提标改造工程 | 1800(600万管网） |
| 71 |  | 丽水市 | 缙云县 | 开工建设缙云县第二污水处理厂（2万吨/日）一级A提标改造工程 | 200 |
| 72 | 污水处理厂新扩建项目 | 杭州市 | 建德市 | 建成投运城东污水处理厂二期，新增污水处理能力1.9万吨/日 | 11429 |
| 73 |  | 金华市 | 市本级 | 建成投运秋滨污水厂二期，新增污水处理能力8万吨/日 | 12000 |
| 74 |  | 金华市 | 东阳市 | 建成投运东阳污水厂三期，新增污水处理能力3万吨/日 | 4000 |
| 75 |  | 金华市 | 浦江县 | 建成投运浦江第四污水厂，新增污水处理能力3.5万吨/日 | 4500 |
| 76 |  | 金华市 | 武义县 | 建成投运武义污水厂二期，新增污水处理能力2.5万吨/日 | 1000 |
| 77 |  | 金华市 | 永康市 | 建成投运永康市城市污水厂二期，新增污水处理能力4万吨/日 | 5773 |
| 78 |  | 衢州市 | 江山市 | 建成投运江山市贺村污水处理厂，新增污水处理能力1.98万吨/日 | 7300 |
| 79 |  | 衢州市 | 龙游县 | 建成投运龙游县城市污水处理厂二期，新增污水处理能力2万吨/日 | 7862 |
| 80 |  | 衢州市 | 常山县 | 建成投运常山县城市污水处理厂二期，新增污水处理能力2万吨/日 | 5317 |
| 81 |  | 杭州市 | 萧山区 | 开工建设钱江污水处理厂扩建及提标改造工程，建设规模12万吨/日 | 45000 |
| 82 |  | 杭州市 | 富阳区 | 开工建设富阳市污水处理四期工程，建设规模6万吨/日 | 38752 |
| 83 | 污水处理厂新扩建项目 | 金华市 | 开发区 | 开工建设金西污水处理厂二期，建设规模3万吨/日 | 3000 |
| 84 |  | 金华市 | 金东区 | 开工建设金东污水处理厂二期，建设规模2万吨/日 | 5800 |
| 85 |  | 金华市 | 兰溪市 | 开工建设兰溪市污水处理厂二期，建设规模4万吨/日 | 6000 |
| 86 |  | 金华市 | 永康市 | 开工建设芝英污水处理厂二期，建设规模1万吨/日 | 7316 |
| 87 |  | 金华市 | 永康市 | 开工建设象珠唐先污水处理厂一期，建设规模0.5万吨/日 | 3100 |
| 88 |  | 金华市 | 武义县 | 开工建设武义县第二污水厂，建设规模1.5万吨/日 | 7750 |
| 89 |  | 金华市 | 东阳市 | 开工建设东阳污水二厂，建设规模4万吨/日 | 5000 |
| 90 | 镇级污水处理设施 | 杭州市 | 富阳区 | 建成投运场口镇污水处理厂 |  |
| 91 |  | 杭州市 | 建德市 | 建成投运大洋镇、莲花镇污水处理厂 |  |
| 钱塘江流域合计 | 新建污泥处置设施135吨/日，新建污水管网639公里，完成污水处理厂（一级A）提标改造25座，实施污水处理厂（一级A）提标改造18座，新增污水处理能力35万吨/日。 | 预估总投资 13 亿。 |

危险废物处置设施建设（省环保厅）

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 项目名称 | 2015年工作任务 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市 | 危险废物集中处置工程 | 浙江红狮水泥窑协同处置危险工业废物项目 | 项目位于金华兰溪市，水泥窑协同处置危险废物10万吨/年 | 10500 |
| 2 |  |  | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司医疗和危险工业废物处置中心项目 | 项目位于金华市婺城区，焚烧处置医疗废物及危险废物15000吨/年 | 3000 |
| 3 | 衢州市 | 危废集中 处置 | 清泰公司危废扩建项目 | 完成新建日焚烧50吨焚烧生产线项目前期和基础建设 | 2000 |
| 4 |  |  | 清泰公司水泥窑协同处置污泥与危废项目 | 完成水泥窑协同处置污泥和危废项目建设，并投入试运行 | 1000 |
| 钱塘江流域 合计 | 新增危险废物处置能力13万吨/年。 | 16500 |

3、农业面源污染治理（牵头单位：省农业厅）

| 序号 | 设区市 | 县(市、区) | 2015年工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州 | 西湖区 | 推广病虫害统防统治0.6万亩次，绿色防控融合面积0.2万亩次，实现农药减量8.8吨 |
| 2 | 杭州 | 大江东 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升27个，完成20个养殖场生态达标验收；建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥31万亩次，商品有机肥2.3万吨，新增生态消纳地22.5万亩，新增沼液利用量35万吨，实现化肥减量300吨（实物）；推广病虫害统防统治4.7万亩次，绿色防控融合面积1.9万亩次，实现农药减量45.1吨；现代生态循环农业示范区2个，示范主体8个。 |
| 3 | 杭州 | 萧山区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升5个，完成4个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个；推广测土配方施肥52万亩次，商品有机肥2.9万吨，新增生态消纳地1.5万亩，新增沼液利用量5万吨，实现化肥减量490吨（实物）；推广病虫害统防统治6.5万亩次，绿色防控融合面积2.6万亩次，实现农药减量72吨；现代生态循环农业示范主体7个。 |
| 4 | 杭州 | 富阳区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升123个，完成288个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场2个；推广测土配方施肥76万亩次，商品有机肥2.7万吨，新增生态消纳地5万亩，新增沼液利用量12万吨，实现化肥减量725吨（实物）；推广病虫害统防统治6.5万亩次，绿色防控融合面积2.6万亩次，实现农药减量55.9吨；现代生态循环农业示范区2个，示范主体15个。 |
| 5 | 杭州 | 桐庐县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升21个，完成83个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个；推广测土配方施肥45万亩次，商品有机肥1.65万吨，新增生态消纳地3万亩，新增沼液利用量6万吨，实现化肥减量433吨（实物）；推广病虫害统防统治4.5万亩次，绿色防控融合面积1.8万亩次，实现农药减量47.5吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设1个，现代生态循环农业示范区2个，示范主体25个。 |
| 6 | 杭州 | 建德市 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升81个，完成135个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥60万亩次，商品有机肥2.5万吨，新增生态消纳地3万亩，新增沼液利用量7万吨，实现化肥减量565吨（实物）；推广病虫害统防统治5.9万亩次，绿色防控融合面积2.4万亩次，实现农药减量70.3吨；现代生态循环农业示范区1个，示范主体15个。 |
| 7 | 杭州 | 淳安县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升3个，完成28个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥36万亩次，商品有机肥1.1（1.2）万吨，新增生态消纳地4万亩，新增沼液利用量6万吨，实现化肥减量345吨（实物）；推广病虫害统防统治4.1万亩次，绿色防控融合面积1.64万亩次，实现农药减量43.2吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设1个，现代生态循环农业示范区2个，示范主体15个。 |
| 8 | 绍兴 | 诸暨市 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升31个，完成23个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场5个，建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥82万亩次，商品有机肥1.25万吨，新增生态消纳地11.7万亩，新增沼液利用量4.9万吨，实现化肥减量752吨（实物）；推广病虫害统防统治17.6万亩次，绿色防控融合面积7.04万亩次，实现农药减量99.6吨；开展现代生态循环农业示范区3个，示范主体17个。 |
| 9 | 金华 | 市直 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升6个，完成7个养殖场生态达标验收, |
| 10 | 金华 | 婺城区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升600个，完成850个养殖场生态达标验收；建成粪便处理中心2个，推广测土配方施肥30万亩次，商品有机肥0.9万吨，新增生态消纳地13万亩，新增沼液利用量15万吨，实现化肥减量277吨（实物）；推广病虫害统防统治5.3万亩次，绿色防控融合面积2.1万亩次，实现农药减量66吨；现代生态循环农业示范区1个，示范主体10个。 |
| 11 | 金华 | 金东区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升317个，完成374个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场2个，建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥23万亩次，商品有机肥1万吨，新增生态消纳地8万亩，新增沼液利用量6万吨，实现化肥减量210吨（实物）；推广病虫害统防统治3.5万亩次，绿色防控融合面积1.44万亩次，实现农药减量52.6吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设1个，现代生态循环农业示范区2个，示范主体15个。 |
| 12 | 金华 | 兰溪市 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升1555个，完成1166个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场10个，建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥52万亩次，商品有机肥1.3万吨，新增生态消纳地10万亩，新增沼液利用量15万吨，实现化肥减量495吨（实物）；推广病虫害统防统治8.7万亩次，绿色防控融合面积3.5万亩次，实现农药减量111吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设1个，现代生态循环农业示范区2个，示范主体16个。 |
| 13 | 金华 | 东阳市 | 完成114个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥35万亩次，商品有机肥1万吨，新增生态消纳地4万亩，新增沼液利用量1.5万吨，实现化肥减量314吨（实物）；推广病虫害统防统治7.9万亩次，绿色防控融合面积3.2万亩次，实现农药减量57.5吨；开展现代生态循环农业示范区1个，示范主体10个。 |
| 14 | 金华 | 义乌市 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升62个，完成47个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥32万亩次，商品有机肥1.3万吨，新增生态消纳地1万亩，实现化肥减量305吨（实物）；推广病虫害统防统治8.7万亩次，绿色防控融合面积3.5万亩次，实现农药减量29.6吨；开展现代生态循环农业示范区1个，示范主体10个。 |
| 15 | 金华 | 永康市 | 完成37个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥32万亩次；商品有机肥1万吨，新增生态消纳地0.5万亩，新增沼液利用量1万吨，实现化肥减量305吨（实物）；推广病虫害统防统治6.1万亩次，绿色防控融合面积2.5万亩次，实现农药减量59.3吨；开展建设现代生态循环农业示范区1个，示范主体10个。 |
| 16 | 金华 | 浦江县 | 完成105个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个；推广测土配方施肥30.5万亩次，商品有机肥1万吨，新增生态消纳地1万亩，新增沼液利用量1.5万吨，实现化肥减量286吨（实物）；推广病虫害统防统治4.4万亩次，绿色防控融合面积1.76万亩次，实现农药减量30吨；开展现代生态循环农业示范区建设1个，示范主体10个。 |
| 17 | 金华 | 武义县 | 完成291个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥50万亩次，商品有机肥1.2万吨，新增生态消纳地3万亩，新增沼液利用量4万吨，实现化肥减量475吨（实物）；推广病虫害统防统治6.1万亩次，绿色防控融合面积2.44万亩次，实现农药减量42.6吨；开展现代生态循环农业示范区建设1个，示范主体10个。 |
| 18 | 金华 | 磐安县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升21个，完成50个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥15.5万亩次，商品有机肥0.8万吨，新增生态消纳地0.5万亩，新增沼液利用量1万吨，实现化肥减量143吨（实物）；推广病虫害统防统治2.6万亩次，绿色防控融合面积1万亩次，实现农药减量19吨；开展现代生态循环农业示范区2个，示范主体10个。 |
| 19 | 金华 | 开发区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升365个，完成280个养殖场生态达标验收；推广测土配方施肥10万亩次，商品有机肥0.5万吨，新增生态消纳地5万亩，新增沼液利用量5万吨，实现化肥减量72吨（实物）；推广病虫害统防统治3.5万亩次，绿色防控融合面积1.4万亩次，实现农药减量36.4吨；现代生态循环农业示范区1个，示范主体5个。 |
| 20 | 衢州 | 柯城区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升3个，完成36个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个；推广测土配方施肥20万亩次，商品有机肥1.5万吨，新增生态消纳地2万亩，新增沼液利用量10万吨，实现化肥减量200吨（实物）；推广病虫害统防统治9万亩次，绿色防控融合面积4.7万亩次，实现农药减量43吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设，现代生态循环农业示范区2个，示范主体15个。 |
| 21 | 衢州 | 衢江区 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升2335个，完成301个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场3个，建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥55万亩次，商品有机肥1.5万吨，新增生态消纳地13.5万亩，新增沼液利用量10万吨，实现化肥减量565吨（实物）；推广病虫害统防统治13.5万亩次，绿色防控融合面积5万亩次，实现农药减量93吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设，现代生态循环农业示范区2个，示范主体20个。 |
| 22 | 衢州 | 龙游县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升614个，完成927个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场4个，建成畜禽粪便收集处理中心0个；推广测土配方施肥52万亩次，商品有机肥1.5万吨，新增生态消纳地13.9万亩，新增沼液利用量10万吨，实现化肥减量500吨（实物）；推广病虫害统防统治11.1万亩次，绿色防控融合面积5万亩次，实现农药减量120吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设，现代生态循环农业示范区2个，示范主体20个。 |
| 23 | 衢州 | 江山市 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升1313个，完成954个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场3个，建成畜禽粪便收集处理中心0个；推广测土配方施肥55万亩次，商品有机肥1.5万吨，新增生态消纳地13.5万亩，新增沼液利用量10万吨，实现化肥减量565吨（实物）；推广病虫害统防统治11万亩次，绿色防控融合面积4万亩次，实现农药减量43吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设，现代生态循环农业示范区2个，示范主体20个。 |
| 24 | 衢州 | 常山县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升0个，完成121个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个，建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥41万亩次，商品有机肥1万吨，新增生态消纳地1.1万亩，新增沼液利用量5万吨，实现化肥减量400吨（实物）；推广病虫害统防统治10万亩次，绿色防控融合面积3.7万亩次，实现农药减量80吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设，现代生态循环农业示范区2个，示范主体20个。 |
| 25 | 衢州 | 开化县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升36个，完成64个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个，建成畜禽粪便收集处理中心1个；推广测土配方施肥32万亩次，商品有机肥0.5万吨，新增生态消纳地0万亩，新增沼液利用量5万吨，实现化肥减量200吨（实物）；推广病虫害统防统治6.5万亩次，绿色防控融合面积2万亩次，实现农药减量28吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设，现代生态循环农业示范区2个，示范主体15个。 |
| 26 | 丽水 | 龙泉市 | 推广测土配方施肥0.5万亩次，商品有机肥200吨，实现化肥减量5吨（实物）；推广病虫害统防统治0.2万亩次，绿色防控融合面积0.05万亩次，实现农药减量1.5吨。 |
| 27 | 丽水 | 缙云县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升50个，完成34个养殖场生态达标验收；建成标准化水禽场1个；推广测土配方施肥6万亩次，商品有机肥1600吨，新增沼液利用量0.1万吨，实现化肥减量57吨（实物）；推广病虫害统防统治1.7万亩次，绿色防控融合面积0.34万亩次，实现农药减量4.5吨；开展现代生态循环农业示范主体3个。 |
| 28 | 丽水 | 遂昌县 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升15个，完成30个养殖场生态达标验收；建成畜禽粪便收集处理中心2个；推广测土配方施肥21.5万亩次，商品有机肥0.35万吨，新增生态消纳地0.4万亩，新增沼液利用量0.8万吨，实现化肥减量185吨（实物）；推广病虫害统防统治2.75万亩次，绿色防控融合面积2.1万亩次，实现农药减量15.3吨；开展现代生态循环农业整建制推进县（市、区）建设1个，现代生态循环农业示范区1个，示范主体7个。 |
| 钱塘江流域合计 | 全面完成年存栏50头以上养殖场治理、设施修复改造和标准化提升7563个，已完成整治的养殖场生态达标验收6532个，达标率达85%以上；建成标准化水禽场35个，建成畜禽粪便收集处理中心6个；推广测土配方施肥1005万亩次，商品有机肥33.65万吨，新增生态消纳地121万亩，新增沼液利用量143.4万吨，实现化肥减量9564吨（实物）；推广病虫害统防统治176万亩次，绿色防控融合面积70.14万亩次，实现农药减量1371吨。 |

4、水产养殖污染治理（牵头单位：省海洋与渔业局）

| 序号 | 项目类别 | 设区市 | 县(市、区) | 2015工作任务（亩） | 投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产养殖塘生态化改造 | 杭州市 | 西湖区 | 2000 | 300 |
| 2 |  | 杭州市 | 萧山区 | 1000 | 80 |
| 3 |  | 杭州市 | 富阳区 | 2500 | 940 |
| 4 |  | 杭州市 | 桐庐县 | 2000 | 1000 |
| 5 |  | 杭州市 | 淳安县 | 240 | 400 |
| 6 |  | 杭州市 | 大江东 | 7000 | 500 |
| 7 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 2500 | 250 |
| 8 |  | 金华市 | 婺城区 | 50 | 50 |
| 9 |  | 金华市 | 兰溪市 | 2500 | 188 |
| 10 |  | 金华市 | 东阳市 | 299 | 37 |
| 11 |  | 金华市 | 永康市 | 1100 | 125 |
| 12 |  | 金华市 | 武义县 | 430 | 355 |
| 13 |  | 衢州市 | 柯城区 | 400 | 500 |
| 14 |  | 衢州市 | 衢江区 | 500 | 65 |
| 15 |  | 衢州市 | 龙游县 | 700 | 400 |
| 16 |  | 衢州市 | 江山市 | 750 | 300 |
| 17 |  | 衢州市 | 常山县 | 500 | 250 |
| 18 |  | 衢州市 | 开化县 | 500 | 80 |
| 19 |  | 丽水市 | 缙云县 | 100 | 20 |
| 20 | 稻鱼共生轮作污染减排 | 杭州市 | 大江东 | 200 | 16 |
| 21 |  | 杭州市 | 萧山区 | 400 | 32 |
| 22 |  | 杭州市 | 富阳区 | 2300 | 249 |
| 23 |  | 杭州市 | 桐庐县 | 2000 | 400 |
| 24 |  | 杭州市 | 淳安县 | 58 | 44 |
| 25 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 1400 | 112 |
| 26 |  | 金华市 | 婺城区 | 1500 | 336 |
| 27 |  | 金华市 | 兰溪市 | 6450 | 516 |
| 28 |  | 金华市 | 东阳市 | 200 | 160 |
| 29 |  | 金华市 | 义乌市 | 1650 | 367 |
| 30 |  | 金华市 | 永康市 | 960 | 86 |
| 31 |  | 金华市 | 磐安县 | 50 | 4 |
| 32 |  | 金华市 | 金华开发区 | 750 | 112.5 |
| 33 |  | 衢州市 | 柯城区 | 200 | 80 |
| 34 |  | 衢州市 | 衢江区 | 2000 | 200 |
| 35 |  | 衢州市 | 龙游县 | 1000 | 100 |
| 36 |  | 衢州市 | 江山市 | 700 | 70 |
| 37 |  | 衢州市 | 常山县 | 1000 | 200 |
| 38 |  | 衢州市 | 开化县 | 100 | 75 |
| 39 | 禁养限养区 划定和整治 | 杭州市 | 桐庐县 | 10000 | 1000 |
| 40 |  | 杭州市 | 建德市 | 7500 | 200 |
| 41 | 禁养限养区 划定和整治 | 金华市 | 婺城区 | 2000 | 333 |
| 42 |  | 金华市 | 兰溪市 | 3000 | 332 |
| 43 |  | 金华市 | 东阳市 | 6000 | 38 |
| 44 |  | 金华市 | 武义县 | 1500 | 31 |
| 45 |  | 金华市 | 金华开发区 | 300 | 5 |
| 46 |  | 衢州市 | 柯城区 | 2860 | 100 |
| 47 |  | 衢州市 | 衢江区 | 9000 | 900 |
| 48 |  | 衢州市 | 龙游县 | 2300 | 110 |
| 49 |  | 衢州市 | 江山市 | 7500 | 350 |
| 50 |  | 衢州市 | 常山县 | 3000 | 200 |
| 51 |  | 衢州市 | 开化县 | 1000 | 50 |
| 52 | 渔业环境 监 测 | 杭州市 | 桐庐县 | 建设1个规模化水产集中养殖区尾水自动监测点 |  |
| 53 |  | 金华市 | 市本级 | 水产品生产质量管理体系建设 | 15 |
| 54 | 淡水增殖放流 | 杭州市 | 西湖区 | 280 | 30 |
| 55 |  | 杭州市 | 萧山区 | 200 | 20 |
| 56 |  | 杭州市 | 富阳区 | 500 | 50 |
| 57 |  | 杭州市 | 桐庐县 | 1200 | 125 |
| 58 |  | 杭州市 | 淳安县 | 5000 | 510 |
| 59 |  | 杭州市 | 建德市 | 500 | 50 |
| 60 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 放流放流鲢鳙等淡水苗种1200万尾 | 30 |
| 61 |  | 金华市 | 市直 | 200 | 33 |
| 62 | 淡水增殖放流 | 金华市 | 婺城区 | 200 | 6 |
| 63 |  | 金华市 | 金东区 | 200 | 10 |
| 64 |  | 金华市 | 兰溪市 | 2000 | 100 |
| 65 |  | 金华市 | 东阳市 | 300 | 5 |
| 66 |  | 金华市 | 义乌市 | 700 | 180 |
| 67 |  | 金华市 | 永康市 | 1100 | 29 |
| 68 |  | 金华市 | 浦江县 | 120 | 68 |
| 69 |  | 金华市 | 武义县 | 40 | 20 |
| 70 |  | 衢州市 | 市本级 | 2000 | 92 |
| 71 |  | 衢州市 | 柯城区 | 1000 | 45 |
| 72 |  | 衢州市 | 衢江区 | 2000 | 92 |
| 73 |  | 衢州市 | 龙游县 | 1200 | 24 |
| 74 |  | 衢州市 | 江山市 | 1500 | 60 |
| 75 |  | 衢州市 | 常山县 | 1200 | 60 |
| 76 |  | 衢州市 | 开化县 | 3000 | 80 |
| 77 |  | 丽水市 | 遂昌县 | 钱塘江流域淡水增殖放流鲢鳙等淡水苗种1000万尾（粒） | 40 |
| 全省合计 | 水产养殖塘生态化改造2.51万亩；稻鱼共生轮作减排2.44万亩；禁养限养区划定整治5.6万亩；建设1个规模化水产集中养殖区尾水自动监测点；淡水增殖放流26640万尾。 | 14422 |

5、黑臭河综合治理（牵头单位：省环保厅）

| 设区市 | 2014年黑臭河自报和已完成数（公里） | 2015年黑臭河计划 整治数（公里） | 2015年深化提升整治长度（公里）（1） | 2015年投资预算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自报长度 | 完成长度 | 已完成验收长度 |  |  |  |
| 西湖区 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 3.35 | 0.04 |
| 滨江区 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0 | 3.55 | 0.04 |
| 萧山区 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 0 | 30.16 | 0.26 |
| 大江东 | / | / | / | 0 | 10.99 |  |
| 开发区 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0.9 |  |
| 诸暨市 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | 0 | 14.65 | 0.025 |
| 婺城区 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 | 95.4 | 2.7 |
| 金东区 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 0 | 59.5 | 0.14 |
| 兰溪市 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 0 | 71.7 | 0.29 |
| 东阳市 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 0 | 73.7 | 0.28 |
| 义乌市 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 0 | 230.7 | 3.4 |
| 永康市 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 0 | 70.1 | 0.61 |
| 浦江县 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 0 | 17.1 | 2.32 |
| 武义县 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1.2 | 0.74 |
| 磐安县 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.02 |
| 金华开发区 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9.2 | 0.48 |
| 柯城区 | 53 | 53 | 52.9 | 0.1 | 6.5 | 0.11 |
| 衢江区 | 198 | 198 | 106.5 | 91.5 | 2 | 0.1 |
| 龙游县 | 184 | 184 | 183.36 | 0.6 | 32 | 0.17 |
| 江山市 | 25 | 25 | 24.7 | 0.3 | 24 | 0.85 |
| 常山县 | 22 | 22 | 22.2 | 0 | 4.5 | 0.02 |
| 开化县 | 8 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 集聚区 | 21 | 21 | 13.2 | 7.6 | 7.6 | 0.12 |
| 龙泉市 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 缙云县 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 0 | 3.1 | 0.1 |
| 遂昌县 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 0 | 0 | 0 |
| 钱塘江流域 合计 | 1822.1 | 1822.1 | 1722.1 | 100.1 | 772.9 | 12.82 |

注：2015年深化提升整治长度是指已对“黑臭河”进行初步治理，但由于截污纳管、沿岸工业企业、畜禽养殖治理等工作不彻底，需要进一步整治提升防止黑臭反弹的河道长度。

6、河道综合整治（牵头单位：省水利厅）

| 序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目类别 | 项目内容 | 2015年工作任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州 | 富阳区 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治10公里 |
| 2 | 杭州 | 桐庐县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治18.5公里 |
| 3 | 杭州 | 淳安县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治15公里 |
| 4 | 杭州 | 建德市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治4公里 |
| 5 | 绍兴 | 诸暨市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治15公里 |
| 6 | 金华 | 婺城区 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治5公里 |
| 7 | 金华 | 金东区 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治20公里 |
| 8 | 金华 | 兰溪市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治15公里 |
| 9 | 金华 | 东阳市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治70公里 |
| 10 | 金华 | 义乌市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治20公里 |
| 11 | 金华 | 永康市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治50公里 |
| 12 | 金华 | 浦江县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治15公里 |
| 13 | 金华 | 武义县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治5公里 |
| 14 | 金华 | 磐安县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治5公里 |
| 15 | 衢州 | 市本级 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治5公里 |
| 16 | 衢州 | 柯城区 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治15公里 |
| 17 | 衢州 | 衢江区 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治30公里 |
| 18 | 衢州 | 龙游县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治30公里 |
| 19 | 衢州 | 江山市 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治15公里 |
| 20 | 衢州 | 常山县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治20公里 |
| 21 | 衢州 | 开化县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治25公里 |
| 22 | 丽水 | 遂昌县 | 河道综合整治 | 中小河流治理重点县和农村河道综合整治工程建设 | 完成河道综合整治25公里 |
| 合计 | 完成河道综合整治432.5公里，总投资估算4.5亿元 |

7、饮用水源保护（牵头单位：省环保厅）

| 序号 | 项目类别 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 2015年工作任务 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格规范饮用水源创建 | 杭州市 | 萧山区 | 钱塘江合格规范饮用水源保护区创建 | 根据《关于深入开展合格规范饮用水源保护区创建工作的通知》（浙环发[2011]74号）要求，完成合格规范饮用水源创建工作。 | 30（不包括工程建设费用） |
| 2 |  | 杭州市 | 富阳区 |  |  |  |
| 3 |  | 杭州市 | 滨江区 |  |  |  |
| 4 |  | 杭州市 | 西湖区 |  |  |  |
| 5 |  | 杭州市 | 江干区 | 钱塘江、中河、贴沙河合格规范饮用水源保护区创建 |  |  |
| 6 |  | 杭州市 | 上城区 |  |  |  |
| 7 |  | 绍兴 | 诸暨市 | 里石坞、卫星、上游水库3个合规规范饮用水源地创建 | 库容500万立方米，服务人口5万人。 | 250 |
| 8 |  | 金华市 | 浦江县 | 郑宅七树岭水库合格规范饮用水源地创建 | 库容59.5万立方米，服务人口5000人 | 20 |
| 9 |  | 衢州市 | 衢江区 | 三源水库饮用水源地 | 供水能力0.25万吨/日，服务人口1.6万人。 | 10 |
| 10 |  | 衢州市 | 衢江区 | 直坞水库饮用水源地 | 供水能力400吨/日，服务人口2000人。 | 10 |
| 11 |  | 衢州市 | 开化县 | 马金备用水源创建工程 | 供水能力5000吨/日，服务人口30000人，饮用水厂规范设施。 | 650 |
| 12 | 一级保护区隔离防护 | 杭州市 | 桐庐县 | 富春江桐庐饮用水源保护区 | 8公里公里护栏 | 60 |
| 13 |  | 杭州市 | 富阳区 | 富春江富阳饮用水源保护区 | 5.2公里物理隔离 | 30 |
| 14 |  | 杭州市 | 富阳区 | 葛溪富阳饮用水源保护区 | 1公里物理隔离 | 6 |
| 15 |  | 金华市 | 东阳市 | 横锦水库 | 横锦水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 30 |
| 16 |  | 金华市 | 义乌市 | 八都水库 | 八都水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 20 |
| 17 |  | 金华市 | 永康市 | 杨溪水库 | 杨溪水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 25 |
| 18 |  | 金华市 | 浦江县 | 金坑岭水库 | 金坑岭水库一级保护区实施物理隔离或生物隔离 | 20 |
| 19 |  | 金华市 | 武义县 | 源口水库 | 源口水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 20 |
| 20 |  | 金华市 | 磐安县 | 马蹄坑水库 | 马蹄坑水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 20 |
| 21 |  | 金华市 | 市直 | 沙金兰水库 | 沙金兰水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 40 |
| 22 |  | 金华市 | 兰溪市 | 芝堰水库 | 芝堰水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 25 |
| 23 |  | 衢州市 | 衢江区 | 黄坛口水库 | 黄坛口水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 200 |
| 24 |  | 衢州市 | 龙游县 | 社阳-洪畈水库 | 社阳-洪畈水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 200 |
| 25 | 一级保护区隔离防护 | 衢州市 | 江山市 | 碗窑水库 | 碗窑水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 108 |
| 26 |  | 衢州市 | 江山市 | 峡口水库 | 峡口水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 49 |
| 27 |  | 衢州市 | 常山县 | 芙蓉水库 | 芙蓉水库一级保护区实施物理或生物隔离 | 100 |
| 28 |  | 衢州市 | 开化县 | 龙潭 | 龙潭一级保护区实施物理或生物隔离 | 120 |
| 29 | 水源生态修复与建设 | 杭州市 | 淳安县 | 千岛湖生态环境保护工程 | 编制实施2015 年度千岛湖生态环境保护实施方案，完成年度生态环境保护任务。 | 60000 |
| 30 |  | 绍兴市 | 诸暨市 | 陈蔡水库上林溪生态河道治理 | 2015年完成上林溪生态河道治理。 | 300 |
| 31 |  | 金华市 | 永康市 | 杨溪水库饮用水源地入库吗口前置高效复合生态湿地二期工程 | 建设生态湿地400亩 | 1072 |
| 32 | 饮用水水源地监测能力建设 | 金华市 | 兰溪市 | 水质自动监测站 | 兰溪市，第二水源地水质自动监测站，2015-2017年，400万。2015年完成工程量的30%。 | 400 |
| 33 |  | 衢州市 | 江山市 | 峡口水库饮用水源地自动监测系统建设项目 | 安装一个水质自动监测站和数据远程传输设施，并配套建设水质自动监测质量控制系统，对水库主要水质指标实施24小时连续实时监测监控和预警。2015年完成项目前期工作。 | 50 |
| 34 | 水源水质改善工程 | 金华市 | 市直 | 金华市第二水厂配套管网工程 | 完成金华市第二水厂配套管网工程（2015年水厂土建完成70%，设备安装完成30%，引水隧洞工程完成70%，输水管道工程完成70%） | 17000 |
| 35 | 饮用水源保护 | 丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县钱塘江流域：桐川水库建设 | 大坝建设。 | 1500 |
| 36 |  | 丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县钱塘江流域：农村饮用水改造提升 | 解决0.8万农村饮水安全问题。 | 600 |
| 钱塘江流域合计 |  |  | 82642 |

8、落后产能淘汰及节能降耗（牵头单位：省经信委）

| 序号 | 项目内容 | 杭州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元工业增加值用水量下降比例（百分比） | 5%以上 | 5%以上 | 5%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
| 2 | 万元工业增加值工业废水排放量下降比例 （百分比） | 5%以上 | 5%以上 | 5%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
| 3 | 完成国家、省下达的淘汰落后和严重过剩产能任务（含“低小散”块状行业整治提升） | 以国家淘汰落后工作部际协调小组及省工业转型升级领导小组办公室下达的淘汰落后和严重过剩产能任务、“低小散”块状行业整治提升任务为准。 |
| 4 | 清洁生产 审核企业 | 145 | 60 | 50 | 30 | 30 |

9、监测监管能力建设（牵头单位：省环保厅）

| 序号 | 工程名称 | 设区市 | 县(市、区) | 工程内容 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源自动 监控维护更新工程 | 绍兴市 | 诸暨市 | 新装5家污染源自动监控系统 | 75 |
| 2 |  | 金华市 | 兰溪市 | 新装1家省控以上重点污染源自动监控系统 | 15 |
| 3 |  | 金华市 | 东阳市 | 新装2家省控以上重点污染源自动监控系统 | 30 |
| 4 |  | 金华市 | 永康市 | 新装1家省控以上重点污染源自动监控系统 | 15 |
| 5 |  | 金华市 | 磐安县 | 新装1家省控以上重点污染源自动监控系统 | 15 |
| 6 |  | 衢州市 | 柯城区 | 完成5家企业在线监控建设 | 25 |
| 7 |  | 衢州市 | 衢江区 | 完成10家企业在线监控建设 | 50 |
| 8 |  | 衢州市 | 龙游县 | 完成5家企业在线监控建设 | 25 |
| 9 |  | 衢州市 | 江山市 | 完成10家企业在线监控建设 | 50 |
| 10 |  | 衢州市 | 常山县 | 完成5家企业在线监控建设 | 25 |
| 11 |  | 衢州市 | 开化县 | 完成5家企业在线监控建设 | 25 |
| 12 | 刷卡排污总量控制系统 | 金华市 | 婺城区 | 新建1家刷卡排污系统 | 15 |
| 13 |  | 金华市 | 金东区 | 新建1家刷卡排污系统 | 15 |
| 14 |  | 金华市 | 兰溪市 | 新建4家刷卡排污系统 | 60 |
| 15 | 刷卡排污总量控制系统 | 金华市 | 东阳市 | 新建2家刷卡排污系统 | 30 |
| 16 |  | 金华市 | 义乌市 | 新建7家刷卡排污系统 | 105 |
| 17 |  | 金华市 | 永康市 | 新建1家刷卡排污系统 | 15 |
| 18 |  | 金华市 | 浦江县 | 新建2家刷卡排污系统 | 30 |
| 19 |  | 金华市 | 武义县 | 新建1家刷卡排污系统 | 15 |
| 20 |  | 金华市 | 开发区 | 新建2家刷卡排污系统 | 30 |
| 21 |  | 衢州市 | 柯城区 | 完成5家刷卡排污系统 | 33 |
| 22 |  | 衢州市 | 衢江区 | 完成2家刷卡排污系统 | 13.2 |
| 23 |  | 衢州市 | 江山市 | 完成2家刷卡排污系统 | 13.2 |
| 24 |  | 衢州市 | 常山县 | 完成1家刷卡排污系统 | 6.6 |
| 25 |  | 衢州市 | 开化县 | 完成1家刷卡排污系统 | 6.6 |
| 26 |  | 丽水市 | 缙云县 | 7家企业刷卡排污系统建设。 | 49 |
| 全省合计 | 新装50家污染源自动监控系统; 39家企业安装刷卡排污总量控制系统。 | 786.6 |

10、船舶污染治理（牵头单位：省交通运输厅、浙江海事局）

| 序号 | 设区市 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 完成 年限 | 2015年 工作要求 | 2015年投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州 | 船舶水 污染治理 | 船舶水污染治理项目 | 船舶油污水接收点、船舶水污染防治应急能力建设等 | 2015 | 完成船舶油污水接收点布设，加强船舶水污染防治应急能力建设 | 100 |
| 2 |  | 船舶水 污染治理 | 船舶污染物转运处置 | 对接各地相关职能部门落实船舶污染物转运处置工作 | 2015 | 对接各地相关职能部门落实船舶污染物收集上岸后转运处置工作 | / |
| 3 | 诸暨 | 船舶水 污染治理 | 船舶污染物转运处置 | 对接各地相关职能部门落实船舶污染物转运处置工作：京杭运河过闸200总吨以下船舶和老旧运输船舶拆解补贴 | 2015 | 对接各地相关职能部门落实船舶污染物收集上岸后转运处置工作：完成拆解船舶50艘 | 700 |
| 钱塘江流域合计 |  |  |  |  |  | 800 |

11、湖泊生态保护（牵头单位:省环保厅）

| 序号 | 区域 | 项目类别 | 项目名称 | 2015年工作任务 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州 | 生态环境 保护工程 | 千岛湖生态环境保护工程 | 编制实施2015年度千岛湖生态环境保护实施方案，完成年度生态环境保护任务。 | 60000 |
| 2 | 绍兴 | 生态环境保护工程 | 陈蔡水库防护栏安装工程 | 陈蔡水库周边进行防护栏安装工程。 | 450 |
| 3 |  |  | 陈蔡水库上林溪生态河道治理 | 2015年完成上林溪生态河道治理。 | 300 |
| 4 | 金华 | 生态环境保护工程 | 沙金兰水库生态保护 | 编制实施2015年度“一湖一策”生态环境保护实施方案，完成年度生态环境保护任务。实施沙金兰饮用水源一级保护区物理隔离工程，实施进入保护区短信提示。 | 1185 |
| 5 | 衢州 | 生态环境 保护工程 | 湖山湖（乌溪江库区）生态环境保护工程 | 按良好湖泊试点要求开展生态保护，编制实施2015年度“一湖一策”生态环境保护实施方案，在衢州市衢江区境内水域面积31.49 km2，流域面积2587km2。库容22.27亿立方，完成年度生态环境保护任务。 | 1000 |
| 6 |  |  | 峡口（白水坑）水库生态环境保护工程 | 按良好湖泊试点要求开展生态保护，编制实施2015年度“一湖一策”生态环境保护实施方案，完成年度生态环境保护任务。 | 1000 |
| 7 | 丽水 | 重点湖库生态保护 | 遂昌县钱塘江流域：湖山湖（乌溪江库区）生态环境保护项目 | 112.17万亩生态公益林；全面开展库区11个乡镇农村垃圾集中收集处理。 | 3100 |
| 钱塘江流域合计 |  |  |  | 67035 |

12、国家地下水监测点建设和废弃矿井治理（牵头单位:省国土资源厅）

| 设区市 | 县(市、区) | 计划建设国家地下水监测点（个） | 计划改建国家地下水监测点（个） | 计划治理废弃矿井数(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市 | 诸暨市 | / | / | 33 |
| 金华市 | 婺城区 | / | / | 2 |
| 金华市 | 浦江县 | / | / | 54 |
| 金华市 | 武义县 | / | / | 63 |
| 金华市 | 金华开发区 | / | / | 3 |
| 衢州市 | 柯城区 | / | / | 20 |
| 衢州市 | 衢江区 | / | / | 4 |
| 衢州市 | 江山市 | / | / | 116 |
| 衢州市 | 常山县 | / | / | 130 |
| 衢州市 | 开化县 | / | / | 50 |
| 丽水市 | 缙云县 | / | / | 9 |
| 钱塘江流域合计 |  |  |  | 484 |

13、湿地生态保护（牵头单位：省林业厅）

| 序号 | 所在 市、县 | 项目 类别 | 项目名称 | 项目内容 | 完成 年限 | 2015年工作 进展要求 | 2015年投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州 | 开化县 | 湿地修复与保护 | 钱江源省级湿地公园建设 | 湿地生态生境修复3405亩、生物防治富营养化、拦水坝修理、修建防火线12km、疏浚水源通道3km、林道维修5km. | 2014-2015 | 湿地生态生境修复1500亩、修建防火线6km、疏浚水源通道1km、林道维修2km。 | 200 |
| 2 | 衢州 | 衢江区 | 资源保护类 | 乌溪江国家湿地公园洋溪源河流湿地保护与生态修复项目 | 采用封滩育草、封滩育林、人工促进天然更新等方式保护和恢复洋溪源河流湿地生态，封育保护面积60公顷。禁止在河口湿地开垦，已开垦的退耕还湿。建立专门的巡护队伍，及时查处破坏湿地案件。 | 2014-2016 | 深入开展封滩育草、封滩育林、人工促进天然更新工程；建立巡护队伍，开展湿地保护巡查。 | 350 |
| 3 | 衢州 | 衢江区 | 资源保护类 | 乌溪江国家湿地公园航埠溪溪口湿地恢复项目 | 停止退化草地放牧，改善草种结构，选用乡土树种（植物），合理搭配，恢复项目区沼生植被，修复栖息地。建设近岸水源涵养林30公顷。 | 2014-2016 | 开展沼生植被恢复、生态栖息地修复，完成沼生湿被恢复面积35公顷 | 180 |
| 4 | 衢州 | 衢江区 | 资源保护类 | 乌溪江国家湿地公园九龙湖生态水岸建设项目 | 以白坞口滩头为重点，建设九龙湖环湖生态水岸40公里，恢复库湾水生湿地植被，建设湿地植被恢复示范区。 | 2014-2016 | 建设九龙湖环湖生态水岸20公里，开展库湾水生湿地植被恢复，建设湿地植被恢复示范区 | 320 |
| 5 | 衢州 | 衢江区 | 资源保护类 | 乌溪江国家湿地公园九龙湖常态化保洁项目 | 采用公开招投标方式确定具体保洁实放单位，配备垃圾打捞专用船只，保护衢州市唯一饮用水源，建立常态化保洁机制。 | 2014-2016 | 建立专业的垃圾打捞队伍，开展常态化保洁工作 | 110 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  | 21750 |

14、农村生活污水治理（牵头单位：省农办）

| 设区市 | 县（市、区） | 治理村数（个） | 受益农户数（户） | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 西湖区 | 21 | 6542 | 0.97 |
| 杭州市 | 萧山区 | 15 | 8210 | 0.9 |
| 杭州市 | 富阳区 | 117 | 42744 | 5.85 |
| 杭州市 | 建德市 | 152 | 34524 | 2.64 |
| 杭州市 | 淳安县 | 185 | 37563 | 4.19 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 246 | 51830 | 4.15 |
| 金华市 | 婺城区 | 164 | 12000 | 1.936 |
| 金华市 | 金东区 | 147 | 9580 | 1 |
| 金华市 | 兰溪市 | 233 | 32000 | 2 |
| 金华市 | 东阳市 | 113 | 42949 | 4.1 |
| 金华市 | 义乌市 | 121 | 35981 | 1.22 |
| 金华市 | 永康市 | 247 | 29644 | 2 |
| 金华市 | 浦江县 | 143 | 21429 | 2.23 |
| 金华市 | 武义县 | 75 | 9600 | 0.5 |
| 金华市 | 磐安县 | 165 | 17804 | 1.26 |
| 金华市 | 开发区 | 83 | 8000 | 0.6 |
| 衢州市 | 柯城区 | 130 | 15392 | 1.158 |
| 衢州市 | 衢江区 | 124 | 22309 | 1.678 |
| 衢州市 | 龙游县 | 120 | 27044 | 2.034 |
| 衢州市 | 江山市 | 130 | 46526 | 3.500 |
| 衢州市 | 常山县 | 130 | 17976 | 1.352 |
| 衢州市 | 开化县 | 100 | 15660 | 1.178 |
| 丽水市 | 龙泉市 | 5 | 313 | 0.042 |
| 丽水市 | 缙云县 | 24 | 14215 | 0.70 |
| 丽水市 | 遂昌县 | 65 | 12632 | 0.61 |
| 钱塘江流域合计 |  | 3055 | 572467 | 47.8 |

| 抄送：省级有关单位，省治水办，各有关市、县（市、区）环保局。 |
| --- |
| 浙江省环境保护厅办公室 | 2015年4月27日印发 |